VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG NỀN TẢNG SỐ QUẢN TRỊ, KẾT NỐI VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

VI CONNECT

Nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực đầu tư

"Kết nối trí tuệ - Kiến tạo giá trị"

Tổ chức đề xuất thực hiện: TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO

Hà Nội, 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	4

1. Bối cảnh	4

2. Thực trạng và những hạn chế hiện nay	5

a) Quy mô mạng lưới lớn nhưng chưa được số hoá tương xứng	5

b) Cơ sở dữ liệu chuyên gia còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ theo từng địa phương	5

c) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa được hiện đại hoá bằng công cụ số	5

d) Thiếu kênh chính thức kết nối cung - cầu công nghệ và đầu tư dành cho khối trí thức Liên hiệp Hội	6

e) Thiếu công cụ quản trị số cho công tác điều hành mạng lưới	6

3. Phân tích đối sánh với Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam	6

4. Kinh nghiệm quốc tế và định vị mô hình VI CONNECT	7

a) Các mô hình nền tảng số KH,CN&ĐMST trên thế giới	7

b) Mô hình tổ chức gần nhất: China Association for Science and Technology (CAST)	9

c) Bổ sung hiện trạng nền tảng số KH,CN&ĐMST tại Việt Nam	10

d) Định vị mô hình VI CONNECT	10

đ) Nguyên tắc định vị kinh tế của nền tảng	11

5. Căn cứ pháp lý và cơ sở xây dựng đề án	11

PHẦN II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN	12

1. Mục tiêu tổng quát	12

2. Mục tiêu cụ thể	12

a) Giai đoạn ngắn hạn (Năm 1)	12

b) Giai đoạn trung hạn (Năm 2-3)	12

c) Giai đoạn dài hạn (Năm 4-5 và các năm tiếp theo)	12

PHẦN III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN	13

1. Phạm vi	13

2. Đối tượng phục vụ	13

PHẦN IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN	13

1. Định hướng thương hiệu và giá trị cốt lõi	13

1.1. Giá trị và động lực tham gia của các bên	14

1.2. Cơ chế tạo giá trị và hình thành dòng tiền	14

2. Kiến trúc chức năng của nền tảng	15

01. Hồ sơ chuyên gia và tổ chức KH&CN	16

02. Tri thức và dữ liệu khoa học	17

03. Công nghệ và kết nối cung - cầu	17

04. Ngân hàng bài toán và thử thách đổi mới	17

05. AI hỗ trợ tìm kiếm, ghép nối và gợi ý	17

06. Quản lý dự án và hợp tác	18

07. Thiết bị, phòng thí nghiệm và dịch vụ KH&CN	18

08. Tài trợ và huy động nguồn lực	18

09. Truyền thông, cộng đồng và sự kiện	18

10. Quản trị mạng lưới hội thành viên	18

11. Trung tâm điều hành và đo lường tác động	19

3. Giải pháp triển khai	19

PHẦN V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN	21

PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	22

PHẦN VII. NGUỒN LỰC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN	22

1. Nguồn lực thực hiện	22

2. Kinh phí xây dựng đề án (Giai đoạn 1)	23

3. Mô hình doanh thu và nguyên tắc dòng tiền	24

PHẦN VIII. HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO	24

1. Hiệu quả dự kiến	24

2. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu	24

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	25

TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

# PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

## 1. Bối cảnh

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là động lực chính cho tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng các nền tảng số dùng chung nhằm kết nối, khai thác hiệu quả nguồn lực trí tuệ và tài nguyên khoa học của đất nước.

Là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật cả nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của trí thức; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phổ biến kiến thức khoa học và kết nối nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, năng lực này hiện chưa được số hoá, hệ thống hoá tương xứng với quy mô mạng lưới hơn 150 hội thành viên và hàng chục vạn trí thức khoa học, kỹ thuật trên cả nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng ở mọi lĩnh vực, việc xây dựng VI CONNECT - nền tảng số do VAST chủ trì, có phạm vi phục vụ toàn quốc - nhằm quản trị, kết nối và huy động nguồn lực KH,CN&ĐMST là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của VAST. Việc sử dụng cụm từ "nền tảng số quốc gia" chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc sự công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Cần xác định rõ ngay từ đầu bản chất của nền tảng: VI CONNECT không phải là một cơ sở dữ liệu, cũng không phải chỉ là một sàn giao dịch công nghệ. Đây là nền tảng số kết nối và kích hoạt nguồn lực của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vận hành theo bốn bước: Kết nối (Connect) - Ghép nối (Match) - Huy động nguồn lực (Mobilize) - Tạo tác động (Impact). Theo triết lý kiến trúc này, dữ liệu có thể đến từ nhiều hệ thống khác nhau, nhưng giá trị cốt lõi mà VI CONNECT tạo ra là biến dữ liệu đó thành quan hệ, cơ hội hợp tác, dự án và nguồn lực thực tế. Đây cũng là căn cứ để xác định vị trí của nền tảng trong tương quan với các hệ thống hiện có ở Việt Nam, được luận giải tại Mục 4 Phần I.

Bước thứ tư - Tạo tác động - là điểm kết của chuỗi giá trị và cũng là căn cứ nghiệm thu: nền tảng chỉ được coi là thành công khi nguồn lực đã huy động chuyển hóa thành hợp đồng được thực hiện, nhiệm vụ được nghiệm thu, công nghệ được chuyển giao và hiệu quả kinh tế - xã hội đo lường được. Đây là lý do Đề án bố trí một cấu phần riêng về điều hành và đo lường tác động tại Mục 2 Phần IV, thay vì dừng ở việc thống kê số hồ sơ đăng ký.

## 2. Thực trạng và những hạn chế hiện nay

### a) Quy mô mạng lưới lớn nhưng chưa được số hoá tương xứng

Tính đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát triển thành một tổ chức chính trị - xã hội với 152 hội thành viên, gồm các hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (hiện tổ chức theo 34 tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh) [1]. Tổng số hội viên toàn hệ thống hiện có trên 2,8 triệu người, trong đó lực lượng trí thức chiếm hơn 1,5 triệu người [2]. Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, hệ thống Liên hiệp Hội hiện có 101 cơ quan báo chí với hơn 400 ấn phẩm, 01 nhà xuất bản và 01 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật [2]. Bên cạnh đó, theo kết quả rà soát danh mục các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc công bố trên VAST.vn do TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO (HTIC) tổng hợp, toàn hệ thống hiện có 624 tổ chức KH&CN trực thuộc đang hoạt động, gồm 444 trung tâm, 141 viện nghiên cứu/kiểm định, 36 liên hiệp và một số loại hình khác [8]. Đây là một mạng lưới trí thức, hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc rất lớn, song đến nay vẫn chưa có một nền tảng số dùng chung để quản trị dữ liệu, kết nối và khai thác hiệu quả nguồn lực này trên phạm vi toàn quốc.

Lưu ý về số liệu nền: các con số nêu trên là ảnh chụp tại thời điểm khảo sát và được tổng hợp từ nhiều nguồn. Trước khi trình phê duyệt, cần lập phụ lục dữ liệu có ngày chốt, định nghĩa đối tượng, danh sách nguồn và biên bản xác nhận của đầu mối VAST; không dùng số liệu ước tính làm chỉ tiêu nghiệm thu nếu chưa được xác minh.

### b) Cơ sở dữ liệu chuyên gia còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ theo từng địa phương

Trên thực tế, việc xây dựng ngân hàng dữ liệu chuyên gia hiện được từng liên hiệp hội tỉnh/thành tự triển khai riêng lẻ, không có nền tảng dùng chung. Đơn cử, Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng - sau nhiều năm chủ động xây dựng ngân hàng dữ liệu chuyên gia - đến nay mới tập hợp được đầy đủ dữ liệu của 98 chuyên gia trên các lĩnh vực, trong đó trên 60% chuyên gia tích cực tham gia tư vấn, phản biện khi được huy động [3]. Quy mô này cho thấy rõ khoảng cách giữa nguồn lực trí thức rất lớn của toàn hệ thống (hơn 1,5 triệu người [2]) với năng lực thực tế huy động được thông qua các công cụ quản lý dữ liệu thủ công, phân tán theo từng địa phương, thiếu liên thông, chuẩn hoá và chia sẻ giữa Trung ương và các hội thành viên.

### c) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa được hiện đại hoá bằng công cụ số

Tại hội thảo sơ kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam, các chuyên gia nhận định hệ thống Liên hiệp Hội cần "tăng cường xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên gia" và "hiện đại hóa các thiết chế tư vấn thông qua nền tảng số và công cụ phân tích chính sách có hỗ trợ của AI" theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW [4]. Điều này cho thấy chính đội ngũ chuyên gia trong hệ thống VAST đã nhận diện rõ khoảng trống về nền tảng số phục vụ công tác tư vấn, phản biện - một trong những chức năng cốt lõi của Liên hiệp Hội - và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng công cụ số dùng chung thay vì tiếp tục vận hành theo phương thức thủ công như hiện nay.

### d) Thiếu kênh chính thức kết nối cung - cầu công nghệ và đầu tư dành cho khối trí thức Liên hiệp Hội

Ở cấp quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra mắt Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam (techmartvietnam.vn) vào ngày 30/6/2025, với dữ liệu ban đầu (pha 1) gồm 600 công nghệ, thiết bị chào bán, 50 nhu cầu tìm mua công nghệ và 150 chuyên gia tư vấn, môi giới công nghệ [5]. Tuy nhiên, sàn giao dịch này do Cục Thông tin, Thống kê (Bộ KH&CN) chủ trì, tập trung chủ yếu vào giao dịch mua - bán công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp và tổ chức KH&CN [6], chưa khai thác được mạng lưới hơn 1,5 triệu trí thức và 152 hội thành viên hiện có của VAST [1][2]. Hệ thống Liên hiệp Hội hiện chưa có một kênh chính thức, thống nhất để kết nối các chuyên gia, kết quả nghiên cứu của mạng lưới hội thành viên với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chương trình tài trợ cho hoạt động KH,CN&ĐMST.

### e) Thiếu công cụ quản trị số cho công tác điều hành mạng lưới

Ban lãnh đạo VAST và các hội thành viên hiện chưa có công cụ số để theo dõi, thống kê theo thời gian thực về năng lực, hoạt động và đóng góp của mạng lưới trí thức trên phạm vi toàn quốc; các báo cáo, thống kê hiện vẫn chủ yếu tổng hợp thủ công theo từng đợt sơ kết, tổng kết hoặc đại hội nhiệm kỳ [1][2], làm hạn chế khả năng ra quyết định kịp thời và huy động nguồn lực chủ động của Ban lãnh đạo VAST.

## 3. Phân tích đối sánh với Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhằm làm rõ tính không trùng lặp và khả năng bổ trợ giữa VI CONNECT với các nền tảng số đã có trong hệ sinh thái KH,CN&ĐMST quốc gia, Đề án tiến hành đối sánh với Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam (techmartvietnam.vn) - nền tảng số gần nhất hiện nay về mục tiêu kết nối cung - cầu công nghệ:

| Tiêu chí | Sàn giao dịch KH&CN Việt Nam (Techmart Vietnam) | VI CONNECT |
| --- | --- | --- |
| Cơ quan chủ trì | Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Thông tin, Thống kê) [5][6] | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) |
| Đối tượng phục vụ chính | Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu mua - bán công nghệ, thiết bị [5] | Trí thức, chuyên gia, hội thành viên; doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu kết nối, tài trợ |
| Trọng tâm chức năng | Giao dịch, thương mại hoá công nghệ - thiết bị: 600 công nghệ chào bán, 50 nhu cầu tìm mua, 150 chuyên gia môi giới (pha 1) [5] | Quản trị dữ liệu trí thức, kết nối tư vấn - phản biện, huy động nguồn lực đầu tư/tài trợ, phổ biến kiến thức |
| Nguồn dữ liệu đầu vào | Doanh nghiệp, viện, trường đăng ký chào bán/tìm mua công nghệ [5] | Mạng lưới 152 hội thành viên, hơn 1,5 triệu trí thức của VAST [1][2] |
| Mô hình vận hành | Hợp tác công - tư; Nhà nước đầu tư hạ tầng, nền tảng [6] | VAST chủ trì; kết hợp ngân sách nhà nước, xã hội hoá và dịch vụ giá trị gia tăng |
| Khả năng liên kết | Đang được Bộ KH&CN thúc đẩy liên thông dữ liệu với các sàn giao dịch KH&CN địa phương [7] | Định hướng tích hợp, liên thông dữ liệu với Techmart Vietnam và các CSDL quốc gia ở giai đoạn sau |

Như vậy, VI CONNECT không cạnh tranh với Techmart Vietnam mà bổ trợ ở lớp tổ chức giao dịch: chuẩn hóa bài toán, huy động nhóm chuyên gia liên ngành, thẩm định độc lập, quản lý hợp đồng - tiến độ - nghiệm thu và kết nối nguồn tài trợ/đầu tư. Nền tảng đồng thời cung cấp dữ liệu trí thức, chuyên gia và kết quả nghiên cứu đã được xác thực từ hệ thống VAST; Techmart Vietnam là đối tác tiềm năng để liên thông dữ liệu và chuyển tiếp các giao dịch mua bán công nghệ phù hợp [7].

## 4. Kinh nghiệm quốc tế và định vị mô hình VI CONNECT

### a) Các mô hình nền tảng số KH,CN&ĐMST trên thế giới

Trong phạm vi nền tảng số phục vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thế giới hiện không có một mô hình duy nhất mà có thể chia thành 5 nhóm nền tảng chính, với xu hướng tiên tiến nhất là tích hợp các nhóm này thành một hệ sinh thái số đổi mới sáng tạo [9]:

| Nhóm nền tảng | Ví dụ tiêu biểu | Bài học cho VI CONNECT |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống thông tin R&D quốc gia (CRIS) | NTIS (Hàn Quốc), BrCris (Brazil) | Làm lõi dữ liệu KH&CN: nhà khoa học, tổ chức, đề tài, dự án, kết quả, tài trợ |
| Knowledge Graph / Expert Finder | VIVO, OpenAlex, J-GLOBAL (Nhật Bản) | Làm lõi tri thức và AI matching: liên kết người - công bố - tổ chức - chủ đề - sáng chế |
| Quản lý tài trợ và dự án | CORDIS, EU Funding & Tenders | Mô hình cho Funding Hub: call - đối tác - dự án - funding - kết quả |
| Technology Marketplace | WIPO GREEN, EEN | Mô hình cho Technology/Challenge Marketplace: công nghệ - nhu cầu - tìm đối tác - licensing |
| Mạng lưới tổ chức KH&CN | Smart CAST, 科创中国 (Trung Quốc); KOFST (Hàn Quốc) | Gần VI CONNECT nhất về mặt tổ chức: hội viên, chuyên gia, kết quả, nhu cầu doanh nghiệp, kết nối địa phương |
| CSDL chuyên gia quốc gia phục vụ hội đồng, thẩm định | VIDWAN - IRINS (Ấn Độ), SINTA (Indonesia) | Gần nhất với chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội: lập hồ sơ chuyên gia để chọn hội đồng, phản biện độc lập |
| Nền tảng ghép nối bài toán - nhà nghiên cứu | Halo, IN-PART, Wazoku/InnoCentive | Mô hình cho Ngân hàng bài toán: doanh nghiệp nêu nhu cầu, nhà nghiên cứu nộp đề xuất, thu phí theo bài toán |

Một số mô hình tiêu biểu đáng tham khảo về kiến trúc dữ liệu: NTIS (Hàn Quốc) là cổng thông tin R&D quốc gia, quản lý toàn cảnh chuỗi Funding → Project → Researcher → Organization → Output, nhưng không phải marketplace hay mạng xã hội cộng tác [9]. J-GLOBAL và researchmap (Nhật Bản) cho thấy bài học không nhất thiết gộp tất cả vào một cơ sở dữ liệu duy nhất mà có thể xây dựng hệ sinh thái các dịch vụ dùng chung định danh và liên kết dữ liệu; tính đến 1/7/2026, J-GLOBAL liên kết khoảng 410.000 nhà nghiên cứu, 71,68 triệu tài liệu, 16,48 triệu bằng sáng chế, 30.000 dự án và 940.000 tổ chức [9]. BrCris (Brazil) liên kết Researcher - Project - Organization - Funder - Laboratory - Equipment - Publication - Patent, được đánh giá là mô hình phù hợp nhất để tham khảo kiến trúc dữ liệu cho VI CONNECT [9]. OpenAlex là knowledge graph khoa học toàn cầu (Work - Author - Institution - Topic - Funder - Grant) với khoảng 317 triệu works và 119 triệu authors tính đến 15/7/2026, cho bài học quan trọng là VI CONNECT nên kết nối với OpenAlex, ORCID, DOI, ROR… để tự động hình thành hồ sơ chuyên gia thay vì xây dựng lại từ đầu [9]. WIPO GREEN kết nối Technology Provider - Technology Seeker - Expert - Partner/Investor với cơ chế automated matchmaking, công bố hơn 145.000 công nghệ, nhu cầu và chuyên gia tính đến năm 2026 [9]. Enterprise Europe Network (EEN) kết hợp nền tảng số với mạng lưới chuyên gia tại các phòng thương mại, cơ quan đổi mới sáng tạo, trường đại học và viện nghiên cứu, cho thấy nền tảng không thay thế con người mà giúp technology broker/chuyên gia hoạt động hiệu quả hơn - đây là lợi thế sẵn có của VAST nhờ mạng lưới hội và chuyên gia rộng khắp [9].

Bên cạnh nhóm mô hình nêu trên, khảo sát bổ sung cho thấy Ấn Độ có cặp nền tảng gần với chức năng cốt lõi của Liên hiệp Hội hơn cả. VIDWAN là cơ sở dữ liệu chuyên gia quốc gia do Trung tâm INFLIBNET (thuộc Ủy ban Tài trợ Đại học, Bộ Giáo dục Ấn Độ) xây dựng và duy trì, tập hợp hồ sơ nhà khoa học, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu hàng đầu; mục đích thiết kế được công bố là phục vụ việc lựa chọn hội đồng chuyên gia cho các ủy ban, tổ công tác do các bộ thành lập để giám sát, đánh giá, đồng thời cung cấp thông tin cho công tác phản biện, tìm đối tác nghiên cứu và hoạch định chính sách [14]. Đây chính là nghiệp vụ tương ứng với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VAST, trong khi các mô hình NTIS hay BrCris thiên về quản lý chuỗi đề tài - dự án nghiên cứu và phát triển. IRINS là hệ thống quản trị thông tin nghiên cứu do cùng đơn vị phát triển, cung cấp miễn phí theo phương thức phần mềm như một dịch vụ cho từng tổ chức, hiện có trên 180 bản triển khai tại các cơ sở nghiên cứu Ấn Độ và kết nối với Scopus, ORCID, Google Scholar [15]. Mô hình phân tán này đặc biệt đáng tham khảo cho quan hệ giữa cơ quan Trung ương VAST và 152 hội thành viên: thay vì tập trung thu thập dữ liệu về một kho duy nhất, mỗi hội được cấp không gian quản trị hồ sơ riêng trên nền tảng dùng chung, dữ liệu tự liên thông theo chuẩn thống nhất; cách làm này cũng giảm rủi ro pháp lý về dữ liệu cá nhân vì chủ thể trực tiếp khai báo và kiểm soát hồ sơ của mình. Trong khu vực ASEAN, Indonesia vận hành SINTA từ năm 2017 - hệ thống chỉ số khoa học và công nghệ quốc gia do bộ chủ quản quản lý, đo lường và công khai năng lực của nhà nghiên cứu, tổ chức và tạp chí [16]. Bồ Đào Nha xây dựng hệ sinh thái PTCRIS trên nền đồng bộ định danh ORCID, cho thấy hướng liên thông bằng định danh chuẩn thay vì nhập liệu lặp [17].

Một nhóm nền tảng khác chưa được đề cập nhưng có giá trị tham chiếu trực tiếp cho module ngân hàng bài toán là các nền tảng ghép nối vận hành theo cơ chế thị trường. Halo kết nối bộ phận nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp lớn với nhà khoa học và nhóm khởi nguồn từ trường đại học: doanh nghiệp công bố yêu cầu, nhà nghiên cứu nộp đề xuất ngắn, không chứa thông tin bảo mật [18]. IN-PART là nền tảng ghép nối viện, trường với doanh nghiệp, có trên 250 trường và viện tham gia, đã tạo hơn 13.000 cuộc kết nối và huy động khoảng 30 triệu bảng Anh kinh phí nghiên cứu từ doanh nghiệp; điểm đáng chú ý là đơn vị này khẳng định vận hành bằng đội ngũ chuyên gia chuyên ngành nội bộ chứ không chỉ dựa vào thuật toán [19]. Wazoku/InnoCentive vận hành mạng lưới hàng trăm nghìn chuyên gia giải bài toán theo nguyên tắc chi trả cho lời giải chứ không chi trả cho công sức [20]. Ba nền tảng này củng cố hai lựa chọn thiết kế của Đề án: thu phí theo bài toán và theo giao dịch thay vì theo số tài khoản người dùng, và giữ vai trò trung gian có thẩm định thay vì chỉ là nơi đăng tin. Đồng thời cần lưu ý: mỗi nền tảng nêu trên chỉ đảm nhiệm một lớp chức năng - VIDWAN, SINTA ở lớp dữ liệu; Halo, IN-PART ở lớp ghép nối; CORDIS ở lớp tài trợ; WIPO GREEN ở lớp thị trường công nghệ. Không có nền tảng nào đồng thời vận hành đủ các nhóm chức năng như thiết kế tại Mục 2 Phần IV. Đây là căn cứ thực tiễn cho nguyên tắc triển khai theo giai đoạn và chỉ mở rộng khi lớp trước đã chứng minh được giao dịch thật.

### b) Mô hình tổ chức gần nhất: China Association for Science and Technology (CAST)

Benchmark tổ chức gần với VAST nhất là CAST với nền tảng Smart CAST (智慧科协) phục vụ tổ chức và đội ngũ KH&CN, cùng nền tảng 科创中国 (Innovation China) với mục tiêu cốt lõi "tìm nhân tài - tìm kết quả - tìm nhu cầu - tìm tổ chức", vận hành theo quy trình nhu cầu doanh nghiệp → phân tích → tìm chuyên gia → kết nối → giải quyết vấn đề, có "problem clinic" cho bài toán doanh nghiệp, "result publishing hall" cho thành quả KH&CN và mạng lưới technology manager hỗ trợ bởi gợi ý thông minh (AI). Đến tháng 7/2026, nền tảng đã tập hợp hơn 2 triệu mục thông tin KH&CN và phục vụ khoảng 27.000 doanh nghiệp [9]. Với cơ cấu tổ chức tương đồng VAST (hội thành viên toàn quốc, mạng lưới chuyên gia, kết nối địa phương), đây là mô hình gần VI CONNECT nhất trong số các nền tảng quốc tế được khảo sát.

Để bảo đảm tính khách quan của việc đối chuẩn, cần bổ sung thêm một mô hình tổ chức tương đương ngoài Trung Quốc. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc (KOFST) là tổ chức liên hiệp lớn nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc với 612 tổ chức thành viên, có cơ cấu hội ngành và hội địa phương tương đồng VAST nhưng vận hành trong nền kinh tế thị trường phát triển [21]. Việc tham chiếu đồng thời CAST và KOFST giúp tách bạch những yếu tố thuộc về đặc thù thể chế với những yếu tố thuộc về bản chất mô hình liên hiệp hội, từ đó lựa chọn kinh nghiệm phù hợp với điều kiện Việt Nam.

### c) Bổ sung hiện trạng nền tảng số KH,CN&ĐMST tại Việt Nam

Ngoài Sàn giao dịch KH&CN Việt Nam (Techmart Vietnam) đã phân tích tại Mục 3, hệ sinh thái số KH,CN&ĐMST Việt Nam hiện có thêm hai thành phần đáng chú ý:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN: do Cục Thông tin, Thống kê (Bộ KH&CN) xây dựng và phát triển, gồm dữ liệu công bố quốc tế, tổ chức, nhiệm vụ KH&CN, đóng vai trò hạ tầng dữ liệu/thông tin (Data/Information Infrastructure) [9].

- Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: ra mắt tháng 8/2025, cho phép người dân, doanh nghiệp đăng nhập qua VNeID và gửi sáng kiến trực tuyến, đóng vai trò nền tảng tiếp nhận ý tưởng (Idea/Suggestion Platform) [9].

Nhìn tổng thể, các thành phần trên đều có giá trị riêng nhưng đang tồn tại dưới dạng các nền tảng chuyên biệt, tách rời: CSDL KH&CN nắm dữ liệu nhà khoa học - công bố - nhiệm vụ; Techmart nắm công nghệ - nhu cầu; Cổng Sáng kiến nắm ý tưởng; các hệ thống viện/trường tự quản lý nhà khoa học - đề tài - công bố nội bộ. Khoảng trống rõ nét nhất nằm ở lớp kết nối và huy động nguồn lực giữa các thành phần này - đúng là khoảng trống mà VAST, với mạng lưới 152 hội thành viên và 624 tổ chức KH&CN trực thuộc, có lợi thế tự nhiên để đảm nhận.

Phạm vi liên thông trong nước dự kiến gồm: cơ sở dữ liệu và cổng thông tin KH&CN quốc gia; Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam; hệ thống của các bộ, ngành và địa phương; hệ thống quản lý nghiên cứu của viện, trường và tổ chức KH&CN; mạng lưới doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; các quỹ và tổ chức tài trợ. Việc kết nối với từng hệ thống chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận, căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp; tên gọi và đầu mối cụ thể phải được xác nhận với cơ quan chủ quản trong kế hoạch triển khai chi tiết.

### d) Định vị mô hình VI CONNECT

Trên cơ sở khảo sát quốc tế và hiện trạng trong nước, VI CONNECT được định vị không phải là một cơ sở dữ liệu, cũng không phải chỉ là một sàn giao dịch công nghệ, mà là nền tảng số kết nối và kích hoạt nguồn lực của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo triết lý kiến trúc bốn bước: Kết nối (Connect) - Ghép nối (Match) - Huy động nguồn lực (Mobilize) - Tạo tác động (Impact) [9]. Theo đó, dữ liệu có thể đến từ nhiều hệ thống khác nhau (CSDL quốc gia KH&CN, Techmart, hệ thống viện/trường), nhưng giá trị cốt lõi của VI CONNECT là biến dữ liệu đó thành quan hệ, cơ hội hợp tác, dự án và nguồn lực thực tế thông qua một lớp Knowledge Graph trung tâm, liên kết ba trụ cột People (chuyên gia, tổ chức), Assets (công nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu) và Opportunities (bài toán doanh nghiệp, tài trợ, đầu tư), dẫn tới Project - Collaboration và được hỗ trợ bởi AI Matching xuyên suốt [9]. Định hướng kiến trúc dữ liệu tham khảo mô hình BrCris, kiến trúc tri thức/Expert Finder tham khảo VIVO - OpenAlex - J-GLOBAL, kiến trúc dự án - tài trợ tham khảo CORDIS, kiến trúc marketplace tham khảo WIPO GREEN - EEN, và mô hình tổ chức - vận hành tham khảo CAST/科创中国 [9].

### đ) Nguyên tắc định vị kinh tế của nền tảng

- Sản phẩm của nền tảng phải là hợp đồng đã ký, vốn đã huy động/giải ngân, nhiệm vụ đã nghiệm thu và công nghệ đã chuyển giao; số tài khoản và lượt truy cập chỉ là chỉ số hỗ trợ.

- VI CONNECT phải sở hữu năng lực trung gian có bảo chứng: chuẩn hóa đầu bài, thẩm định độc lập, huy động nhóm liên ngành và quản trị thực hiện; đây là lợi thế khác biệt so với danh bạ hoặc sàn đăng tin.

- Nền tảng không thay thế các cơ sở dữ liệu, sàn công nghệ hoặc quỹ hiện có mà cung cấp lớp điều phối giao dịch và liên thông theo thỏa thuận.

Sơ đồ định vị kiến trúc VI CONNECT: Knowledge Graph trung tâm liên kết People - Assets - Opportunities, dẫn tới Project/Collaboration, hỗ trợ bởi AI Matching

## 5. Căn cứ pháp lý và cơ sở xây dựng đề án

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015.

- Chiến lược, chương trình quốc gia về chuyển đổi số và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

- Chức năng, nhiệm vụ của VAST về tập hợp, đoàn kết trí thức; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật.

# PHẦN II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

## 1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và vận hành VI CONNECT - nền tảng số do VAST chủ trì, có phạm vi phục vụ toàn quốc - làm hạ tầng dùng chung để quản trị dữ liệu và tổ chức trọn vòng đời giao dịch tri thức, công nghệ và nguồn lực đầu tư: từ tiếp nhận bài toán, tuyển chọn nhóm thực hiện, thẩm định, ký kết, giải ngân theo mốc, nghiệm thu đến chuyển giao và đánh giá tác động; qua đó hiện thực hóa mục tiêu "Kết nối trí tuệ - Kiến tạo giá trị" theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

## 2. Mục tiêu cụ thể

### a) Giai đoạn ngắn hạn (Năm 1)

- Hoàn thành kiến trúc nghiệp vụ, dữ liệu và kỹ thuật; ban hành bộ quy chế thí điểm; đưa vào vận hành phiên bản MVP phục vụ tối thiểu 10-15 giao dịch/nhiệm vụ thực tế.

- Số hóa và chuẩn hóa hồ sơ của tối thiểu 3-5 hội thành viên, 500 chuyên gia và danh mục tổ chức KH&CN liên quan; tối thiểu 70% hồ sơ dùng cho ghép nối phải được xác thực bằng đơn vị chủ quản hoặc bằng chứng năng lực.

### b) Giai đoạn trung hạn (Năm 2-3)

- Mở rộng kết nối tới toàn bộ hệ thống hội thành viên trên cả nước; hình thành mạng lưới 5.000+ chuyên gia và kết nối 500+ trong tổng số 624 tổ chức KH&CN trực thuộc VAST cùng các doanh nghiệp đối tác tham gia nền tảng.

- Chuẩn hóa tối thiểu 40 bài toán có chủ sở hữu và nguồn lực xác định; hình thành tối thiểu 20 hợp đồng/nhiệm vụ, có quản lý mốc, nghiệm thu và dòng tiền; phấn đấu huy động 10 tỷ đồng nguồn lực ngoài ngân sách trong giai đoạn thí điểm-mở rộng.

### c) Giai đoạn dài hạn (Năm 4-5 và các năm tiếp theo)

- Hoàn thiện mô hình quản trị và tài chính bền vững; doanh thu vận hành ưu tiên từ phí thiết kế đầu bài, tuyển chọn/thẩm định, quản lý nhiệm vụ, quản lý chương trình tài trợ, chuyển giao công nghệ và dữ liệu B2B; không phụ thuộc chủ yếu vào phí hội viên hoặc quảng cáo.

- Kết nối nền tảng với các cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và mở rộng hợp tác, kết nối với các tổ chức khoa học công nghệ trong khu vực và quốc tế.

# PHẦN III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN

## 1. Phạm vi

- Phạm vi nội dung: xây dựng nền tảng số quản trị dữ liệu trí thức, kết nối cung - cầu công nghệ, huy động nguồn lực đầu tư/tài trợ và phổ biến kiến thức khoa học trong toàn hệ thống VAST.

- Phạm vi không gian: triển khai trên phạm vi toàn quốc, kết nối 34 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thông qua mạng lưới hội thành viên; định hướng mở rộng kết nối quốc tế ở giai đoạn sau.

- Phạm vi thời gian: giai đoạn xây dựng và triển khai 05 năm, chia thành 03 giai đoạn (thí điểm, mở rộng, hoàn thiện - phát triển bền vững).

## 2. Đối tượng phục vụ

- Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia thuộc các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc VAST.

- Các hội, tổ chức khoa học và kỹ thuật thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và địa phương.

- Doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư có nhu cầu tiếp cận công nghệ, hợp tác nghiên cứu, tài trợ hoạt động KH,CN&ĐMST.

- Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong nước và quốc tế có nhu cầu phối hợp, khai thác dữ liệu và kết quả từ mạng lưới trí thức KH&CN.

- Sinh viên, nghiên cứu sinh và đội ngũ trí thức trẻ có nhu cầu tiếp cận mạng lưới chuyên gia, tham gia nhóm nghiên cứu, thử thách đổi mới sáng tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST.

- Cộng đồng xã hội là đối tượng thụ hưởng nội dung phổ biến kiến thức khoa học đã được kiểm chứng, thông tin chính sách và các chương trình phục vụ cộng đồng của hệ thống Liên hiệp Hội.

# PHẦN IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

## 1. Định hướng thương hiệu và giá trị cốt lõi

Nền tảng được xây dựng và vận hành dưới thương hiệu VI CONNECT, với thông điệp mô tả "Nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực đầu tư" và khẩu hiệu "Kết nối trí tuệ - Kiến tạo giá trị", thể hiện vai trò của VAST trong việc kết nối ba dòng chảy giá trị: tri thức - trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học; công nghệ - kết quả nghiên cứu, giải pháp sáng tạo; và nguồn lực đầu tư - tài chính, tài trợ phục vụ ứng dụng, thương mại hoá.

## 1.1. Giá trị và động lực tham gia của các bên

- Nhà khoa học/chuyên gia: tiếp cận bài toán thật, dữ liệu, nhóm liên ngành và thù lao theo hợp đồng; được ghi nhận bằng hồ sơ kết quả đã xác thực.

- Hội thành viên và tổ chức KH&CN: nhận nhiệm vụ, khai thác thiết bị/phòng thí nghiệm, tìm đối tác và được chia sẻ phí điều phối theo đóng góp.

- Doanh nghiệp/địa phương: có một đầu mối để chuẩn hóa nhu cầu, lựa chọn nhóm phù hợp, bảo mật dữ liệu, quản lý tiến độ và nghiệm thu độc lập.

- Quỹ, nhà tài trợ và nhà đầu tư: tiếp cận dòng dự án đã sàng lọc, phòng dữ liệu, thẩm định kỹ thuật và báo cáo sử dụng vốn/tác động.

- VAST: có dữ liệu quản trị thực chất, tăng khả năng tập hợp trí thức thông qua cơ hội nghề nghiệp và tạo nguồn thu phục vụ hoạt động điều phối.

## 1.2. Cơ chế tạo giá trị và hình thành dòng tiền

VI CONNECT tạo giá trị bằng cách chuyển một nhu cầu thực tiễn thành giao dịch KH,CN&ĐMST có thể kiểm soát, thay vì chỉ giới thiệu các bên làm quen. Chuỗi vận hành cốt lõi gồm: tiếp nhận và xác minh bài toán có chủ sở hữu, ngân sách hoặc nguồn tài trợ; chuẩn hóa yêu cầu, đầu ra, tiêu chí nghiệm thu và quyền sở hữu; tuyển chọn chuyên gia, tổ chức thực hiện; thẩm định; ký hợp đồng; giải ngân theo mốc; nghiệm thu; chuyển giao, thương mại hóa và đánh giá tác động.

- Nguồn tiền cho nhiệm vụ: hình thành từ đặt hàng của cơ quan, địa phương và doanh nghiệp; chương trình tài trợ của quỹ; đầu tư hoặc tín dụng qua tổ chức đủ điều kiện; nguồn xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

- Thu nhập của nhà khoa học và tổ chức thực hiện: được xác lập bằng hợp đồng, gắn với khối lượng chuyên môn, sản phẩm và mốc nghiệm thu; không phụ thuộc vào lượt tương tác hoặc mức độ nổi tiếng trên nền tảng.

- Nguồn thu vận hành VI CONNECT: gồm phí thiết kế-chuẩn hóa đầu bài; phí tuyển chọn, thẩm định và quản lý nhiệm vụ; dịch vụ chuyên gia, đào tạo, quản lý chương trình tài trợ; chuẩn hóa hồ sơ gọi vốn; dịch vụ chuyển giao công nghệ; dữ liệu và phần mềm quản trị B2B.

- Nguyên tắc dòng tiền: kinh phí thực hiện nhiệm vụ phải được theo dõi tách biệt với doanh thu vận hành; giải ngân theo mốc nghiệm thu; công khai nguyên tắc phân chia cho chuyên gia, tổ chức thực hiện, hội thành viên và đơn vị vận hành; phí thành công hoặc quyền lợi từ thương mại hóa chỉ áp dụng khi có căn cứ pháp lý và hợp đồng được phê duyệt.

- Thước đo giá trị: ưu tiên tổng giá trị hợp đồng, vốn ngoài ngân sách huy động được, thu nhập chuyên gia, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, số kết quả được ứng dụng/chuyển giao và tỷ lệ khách hàng quay lại; số tài khoản đăng ký chỉ là chỉ số hỗ trợ.

## 2. Kiến trúc chức năng của nền tảng

Kiến trúc chức năng của VI CONNECT gồm 11 cấu phần, được tổ chức thành ba lớp: lớp chức năng nghiệp vụ (các cấu phần từ 01 đến 11), lớp dữ liệu và liên thông, và lớp hạ tầng nền tảng. Các cấu phần được trình bày theo thứ tự từ 01 đến 11, thống nhất với sơ đồ kiến trúc; trong đó cấu phần 03 quản trị phía cung công nghệ, giải pháp và hoạt động chuyển giao, cấu phần 04 quản trị phía cầu gồm bài toán, nhu cầu và thử thách đổi mới, cấu phần 05 thực hiện ghép nối và cấu phần 06 chuyển kết quả ghép nối thành hợp đồng, dự án.

Hình 2. Sơ đồ định vị kiến trúc VI CONNECT: đối tượng sử dụng, 11 cấu phần chức năng trình bày theo thứ tự 01 - 11, ranh giới giữa cấu phần phía cung, phía cầu, ghép nối và giao dịch, luồng nghiệp vụ trung tâm từ bài toán đến đo lường tác động, lớp dữ liệu - liên thông, hạ tầng nền tảng và quan hệ với hệ sinh thái trong nước, quốc tế.

# 1. Hồ sơ, định danh chuyên gia & tổ chức KH&CN

### Mục tiêu

Hình thành CSDL chủ thể tin cậy của toàn hệ sinh thái VAST, trả lời được:

Ai là ai? Thuộc tổ chức nào? Có chuyên môn/năng lực gì? Đã làm gì? Có thể tham gia việc gì?

Đây là nền móng cho Matching, Knowledge Graph, dự án, hội đồng chuyên gia và AI.

### Phân rã chức năng

1.1. Hồ sơ chuyên gia

- thông tin cá nhân nghề nghiệp;

- học hàm, học vị;

- chuyên ngành/lĩnh vực;

- kinh nghiệm;

- kỹ năng/năng lực;

- công bố, sáng chế, dự án;

- giải thưởng/thành tựu.

1.2. Hồ sơ tổ chức

- hội thành viên;

- tổ chức KH&CN;

- viện/trường;

- doanh nghiệp;

- startup;

- phòng thí nghiệm;

- quỹ/tổ chức tài trợ.

1.3. Định danh

- VAST ID;

- ORCID;

- ISNI;

- ROR;

- DOI và các định danh liên quan.

1.4. Xác minh hồ sơ

- xác thực danh tính;

- xác thực tổ chức;

- xác minh học vị/chức danh;

- xác minh công bố/dự án.

1.5. Hồ sơ năng lực

- taxonomy lĩnh vực;

- competency profile;

- expertise score;

- lĩnh vực chính/phụ.

1.6. Quan hệ

- chuyên gia–tổ chức;

- chuyên gia–chuyên gia;

- chuyên gia–dự án;

- tổ chức–tổ chức.

Đầu ra: một Trusted Expert & Organization Registry.

# 2. Cung – cầu công nghệ, cơ hội đổi mới & ghép nối

### Mục tiêu

Biến các nhu cầu, công nghệ, giải pháp và nguồn lực rời rạc thành các cơ hội hợp tác thực tế.

Đây là cấu phần trung tâm của chữ MATCH.

### Phân rã

2.1. Quản lý nhu cầu

- nhu cầu công nghệ;

- nhu cầu chuyên gia;

- nhu cầu R&D;

- nhu cầu chuyển đổi số;

- nhu cầu đầu tư;

- nhu cầu tư vấn.

2.2. Quản lý nguồn cung

- công nghệ;

- giải pháp;

- sản phẩm;

- sáng chế;

- dịch vụ KH&CN;

- chuyên gia.

2.3. Opportunity Management

- hình thành cơ hội;

- phân loại;

- đánh giá;

- mức độ ưu tiên;

- trạng thái pipeline.

2.4. Matching

- Need ↔ Expert;

- Need ↔ Technology;

- Enterprise ↔ Researcher;

- Project ↔ Partner;

- Technology ↔ Investor.

2.5. Quản lý tương tác

- gửi đề nghị;

- chấp nhận/từ chối;

- trao đổi;

- lịch hẹn;

- follow-up.

2.6. Chuyển đổi cơ hội

- opportunity → collaboration;

- opportunity → project;

- opportunity → contract;

- opportunity → investment.

### KPI quan trọng

Không chỉ đo số lượt matching mà phải đo:

Match → Accepted Match → Collaboration → Contract/Project.

# 3. Kho tri thức, dữ liệu khoa học & Knowledge Graph

### Mục tiêu

Xây dựng hạ tầng tri thức chung của VI-CONNECT, cho phép máy và con người hiểu được mối quan hệ giữa:

Người – Tổ chức – Công bố – Công nghệ – Dự án – Bài toán – Tài trợ – Sáng chế – Doanh nghiệp.

Kiến trúc hiện tại đã định hướng Knowledge Graph, Ontology, taxonomy, định danh và Data Quality ở lớp dữ liệu/liên thông.

### Phân rã

3.1. Thu nhận dữ liệu

- nhập trực tiếp;

- import;

- API;

- dữ liệu mở;

- nguồn liên thông được phép.

3.2. Kho tài liệu khoa học

- bài báo;

- báo cáo;

- sách;

- dataset;

- luận án;

- tiêu chuẩn/tài liệu kỹ thuật.

3.3. Kho công nghệ

- sáng chế;

- giải pháp;

- sản phẩm KH&CN;

- kết quả nghiên cứu.

3.4. Metadata

- chuẩn metadata;

- taxonomy;

- thesaurus;

- ontology.

3.5. Master Data

- chuyên gia;

- tổ chức;

- lĩnh vực;

- công nghệ;

- địa phương;

- chương trình.

3.6. Knowledge Graph

- entity;

- relationship;

- semantic linking;

- graph query.

3.7. Data Quality

- đầy đủ;

- chính xác;

- nhất quán;

- cập nhật;

- không trùng lặp;

- truy xuất nguồn gốc.

3.8. Semantic Search

- tìm kiếm theo ý nghĩa;

- tìm chuyên gia;

- tìm công nghệ;

- tìm quan hệ.

# 4. Dự án đổi mới sáng tạo & hợp tác

### Mục tiêu

Quản lý toàn bộ vòng đời một cơ hội sau khi đã được ghép nối thành hoạt động hợp tác cụ thể.

### Phân rã

4.1. Đề xuất dự án

- ý tưởng;

- mục tiêu;

- đối tác;

- nguồn lực;

- ngân sách.

4.2. Đánh giá

- chuyên gia phản biện;

- tiêu chí;

- scoring;

- thẩm định.

4.3. Thành lập nhóm hợp tác

- lead;

- partner;

- expert;

- stakeholder.

4.4. Kế hoạch

- work package;

- nhiệm vụ;

- milestone;

- deliverable.

4.5. Theo dõi thực hiện

- tiến độ;

- ngân sách;

- đầu ra;

- vấn đề/rủi ro.

4.6. Quản lý kết quả

- sản phẩm;

- công bố;

- sáng chế;

- công nghệ;

- dữ liệu.

4.7. Đánh giá kết quả/tác động

Luồng chuẩn:

Opportunity → Proposal → Evaluation → Project → Result → Outcome → Impact.

# 5. AI Intelligence, Matching & Recommendation

### Mục tiêu

Tạo lớp trí tuệ của VI-CONNECT, giúp nền tảng không chỉ lưu trữ và tra cứu mà chủ động:

- hiểu;

- phân tích;

- ghép nối;

- khuyến nghị;

- dự báo.

### Phân rã

5.1. Semantic Matching Engine

- vector search;

- ontology matching;

- graph matching.

5.2. Expert Recommendation

- tìm chuyên gia phù hợp;

- xếp hạng;

- giải thích lý do đề xuất.

5.3. Technology Recommendation

5.4. Partner Recommendation

5.5. Funding Recommendation

5.6. Content Intelligence

- phân loại tài liệu;

- trích xuất metadata;

- entity extraction;

- summarization.

5.7. Strategic Intelligence

- xu hướng công nghệ;

- emerging topics;

- gap analysis;

- foresight.

5.8. AI Agent

- trợ lý chuyên gia;

- trợ lý doanh nghiệp;

- trợ lý quản lý dự án;

- trợ lý điều hành.

5.9. AI Governance

- model inventory;

- risk classification;

- human oversight;

- bias;

- explainability;

- audit log;

- AI impact assessment.

Điểm rất quan trọng: AI Governance là lớp xuyên suốt, không phải chỉ một màn hình trong cấu phần 5.

# 6. Ngân hàng bài toán, thách thức & cơ hội đổi mới

### Mục tiêu

Tạo một Challenge Bank quốc gia trong hệ sinh thái VAST, nơi nhu cầu thực tế được chuyển thành bài toán có cấu trúc để cộng đồng chuyên gia, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp cùng giải quyết.

### Phân rã

6.1. Tiếp nhận bài toán

- doanh nghiệp;

- địa phương;

- bộ/ngành;

- cộng đồng;

- hội thành viên.

6.2. Chuẩn hóa bài toán

- vấn đề;

- mục tiêu;

- hiện trạng;

- ràng buộc;

- yêu cầu đầu ra.

6.3. Phân loại

- lĩnh vực;

- TRL;

- mức độ cấp thiết;

- quy mô.

6.4. Ngân sách

- có/không có ngân sách;

- nguồn vốn;

- mức tài trợ.

6.5. Công bố challenge

6.6. Nhận giải pháp

6.7. Đánh giá giải pháp

6.8. Ghép nối nhóm giải quyết

6.9. Theo dõi kết quả

Điểm cần phân biệt:

- Cấu phần 2: Marketplace/Matching nói chung.

- Cấu phần 6: bài toán được cấu trúc thành Challenge để tìm giải pháp.

Hai cấu phần không trùng nhau.

# 7. Nguồn lực, cơ sở vật chất & dịch vụ KH&CN

### Mục tiêu

Biến các nguồn lực KH&CN đang phân tán thành tài nguyên có thể tìm kiếm, đặt lịch, chia sẻ và khai thác.

### Phân rã

7.1. Danh mục phòng thí nghiệm

7.2. Thiết bị KH&CN

- tên;

- model;

- năng lực;

- phạm vi;

- đơn vị quản lý.

7.3. Cơ sở nghiên cứu

7.4. Chuyên gia/kỹ thuật viên

7.5. Dịch vụ KH&CN

- thử nghiệm;

- kiểm định;

- hiệu chuẩn;

- phân tích;

- tư vấn;

- chuyển giao.

7.6. Năng lực phục vụ

- capacity;

- availability;

- điều kiện sử dụng.

7.7. Booking

- đặt lịch;

- xác nhận;

- sử dụng;

- thanh toán nếu có.

7.8. Chia sẻ nguồn lực

### Giá trị

Từ:

“Danh mục có thiết bị gì?”

chuyển sang:

“Ai có nguồn lực phù hợp, ở đâu, khi nào sử dụng được và bằng cách nào tiếp cận?”

# 8. Tài trợ, đầu tư & huy động nguồn lực

### Mục tiêu

Hình thành Funding & Investment Hub để kết nối:

dự án/công nghệ/startup ↔ nguồn tài trợ/nhà đầu tư/quỹ/chương trình hỗ trợ.

### Phân rã

8.1. Danh mục nguồn tài trợ

- quỹ;

- chương trình;

- grant;

- investment.

8.2. Funding Call

- điều kiện;

- thời hạn;

- lĩnh vực;

- kinh phí.

8.3. Hồ sơ gọi vốn

- công nghệ;

- team;

- market;

- IP;

- tài chính.

### 8.4. Matching nguồn vốn

- ghép nối dự án/công nghệ với nguồn tài trợ;

- ghép nối startup/doanh nghiệp với nhà đầu tư;

- lọc theo lĩnh vực, đối tượng, quy mô vốn, TRL;

- chấm điểm mức độ phù hợp;

- xếp hạng và gợi ý nguồn vốn;

- cảnh báo cơ hội tài trợ/đầu tư phù hợp.

### 8.5. Quản lý hồ sơ đề nghị tài trợ/đầu tư

- khởi tạo hồ sơ;

- quản lý biểu mẫu;

- hồ sơ pháp lý;

- hồ sơ kỹ thuật/thuyết minh;

- kế hoạch ngân sách;

- tài liệu sở hữu trí tuệ;

- kiểm tra tính đầy đủ;

- nộp và theo dõi trạng thái hồ sơ.

### 8.6. Thẩm định (Due Diligence)

- thẩm định tổ chức/nhóm thực hiện;

- thẩm định khoa học và công nghệ;

- đánh giá mức độ trưởng thành công nghệ (TRL);

- thẩm định thị trường;

- thẩm định tài chính;

- thẩm định sở hữu trí tuệ;

- đánh giá rủi ro;

- chấm điểm và lập báo cáo thẩm định.

### 8.7. Quyết định tài trợ/đầu tư

- tổng hợp kết quả thẩm định;

- so sánh và xếp hạng hồ sơ;

- quản lý hội đồng/chuyên gia;

- đề xuất mức tài trợ/đầu tư;

- phê duyệt hoặc từ chối;

- xác lập điều kiện tài trợ/đầu tư;

- thông báo và lưu vết quyết định.

### 8.8. Giải ngân

- lập kế hoạch giải ngân;

- quản lý các đợt giải ngân;

- gắn giải ngân với mốc thực hiện;

- kiểm tra điều kiện giải ngân;

- phê duyệt yêu cầu giải ngân;

- ghi nhận và đối soát giao dịch;

- theo dõi số vốn đã giải ngân/còn lại;

- cảnh báo chậm hoặc sai kế hoạch.

### 8.9. Theo dõi sử dụng vốn

- theo dõi ngân sách kế hoạch/thực tế;

- theo dõi chi phí theo hạng mục;

- theo dõi vốn theo nhiệm vụ/mốc thực hiện;

- quản lý chứng từ và bằng chứng;

- theo dõi tiến độ sử dụng vốn;

- phát hiện sai lệch/bất thường;

- cảnh báo vượt ngân sách;

- báo cáo sử dụng vốn.

### 8.10. Kết quả, hiệu quả đầu tư & tác động

- theo dõi sản phẩm/đầu ra;

- đánh giá kết quả (Outcome);

- đánh giá hiệu quả tài chính/ROI;

- đánh giá tác động KH&CN và đổi mới sáng tạo;

- đánh giá tác động kinh tế;

- đánh giá tác động xã hội;

- đánh giá tác động chính sách;

- quản lý bằng chứng tác động;

- chuyển dữ liệu sang Trung tâm KPI & Impact Intelligence.

# 9. Hợp đồng, cam kết, mốc thực hiện & giao dịch

### Mục tiêu

Quản trị phần cam kết pháp lý và thực thi sau khi các bên đã thống nhất hợp tác.

Nếu cấu phần này không có, VI-CONNECT dễ dừng ở mức “kết nối thành công” nhưng không đo được giá trị thực.

### Phân rã

9.1. Agreement

- MoU;

- NDA;

- research agreement;

- partnership agreement.

9.2. Contract

- hợp đồng nghiên cứu;

- hợp đồng dịch vụ;

- chuyển giao công nghệ;

- licensing;

- đầu tư.

9.3. Milestone

9.4. Deliverable

9.5. Commitment

9.6. Payment/Disbursement

9.7. Change Management

- phụ lục;

- thay đổi phạm vi;

- gia hạn.

9.8. Acceptance

9.9. Completion/Termination

9.10. Audit trail

# 10. Quản trị hệ sinh thái, Hội thành viên & mạng lưới

### Mục tiêu

Đây là cấu phần đặc trưng nhất của VI-CONNECT.

Mục tiêu không phải “quản lý danh sách hội”, mà là quản trị một federated ecosystem gồm nhiều tổ chức độc lập nhưng cùng tham gia nền tảng.

Đề án hiện xác định lợi thế VAST nằm ở mạng lưới Hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc.

### Phân rã

### 10.1. Danh mục và hồ sơ Hội thành viên

- quản lý danh mục Hội thành viên;

- hồ sơ pháp lý và thông tin tổ chức;

- tên chính thức, tên viết tắt, loại hình Hội;

- lĩnh vực hoạt động và phạm vi hoạt động;

- thông tin lãnh đạo, đầu mối liên hệ;

- cơ cấu tổ chức;

- thông tin hội viên;

- đơn vị trực thuộc;

- năng lực, hoạt động và kết quả nổi bật;

- website, địa chỉ và thông tin liên hệ;

- định danh và xác thực tổ chức;

- trạng thái hoạt động;

- lịch sử thay đổi hồ sơ;

- liên kết với chuyên gia, tổ chức, dự án và các nguồn lực trên VI-CONNECT.

### 10.2. Danh mục và hồ sơ tổ chức KH&CN trực thuộc

- quản lý danh mục tổ chức KH&CN;

- hồ sơ pháp lý và thông tin tổ chức;

- tên chính thức, tên viết tắt;

- cơ quan chủ quản/đơn vị trực thuộc;

- loại hình tổ chức;

- lĩnh vực KH&CN;

- chức năng, nhiệm vụ;

- thông tin người đứng đầu và đầu mối liên hệ;

- cơ cấu tổ chức;

- đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học;

- năng lực nghiên cứu và phát triển;

- công nghệ, sản phẩm và kết quả KH&CN;

- phòng thí nghiệm, thiết bị và cơ sở vật chất;

- dịch vụ KH&CN;

- dự án, nhiệm vụ và hoạt động hợp tác;

- công bố, sáng chế và tài sản trí tuệ;

- định danh và xác thực tổ chức;

- trạng thái hoạt động;

- lịch sử thay đổi hồ sơ;

- liên kết với Hội thành viên, chuyên gia, doanh nghiệp, dự án và các cấu phần khác của VI-CONNECT.

10.3. Cấu trúc mạng lưới

- VAST;

- Hội;

- tổ chức KH&CN;

- chi hội;

- chuyên gia.

10.4. Membership

- gia nhập;

- trạng thái;

- vai trò;

- phân quyền.

10.5. Governance

- quyền và nghĩa vụ;

- chính sách dùng chung;

- quy chế chia sẻ dữ liệu.

10.6. Delegated Administration

- mỗi hội tự quản lý đơn vị/người dùng thuộc phạm vi mình.

10.7. Collaboration Network

- thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các Hội thành viên;

- kết nối Hội với tổ chức KH&CN trực thuộc;

- kết nối chuyên gia, nhà khoa học và nhóm nghiên cứu;

- kết nối viện, trường và tổ chức KH&CN;

- kết nối doanh nghiệp, startup và hiệp hội ngành nghề;

- kết nối quỹ, nhà đầu tư và tổ chức tài trợ;

- quản lý quan hệ và đối tác hợp tác;

- hình thành nhóm/liên minh hợp tác theo lĩnh vực;

- hình thành mạng lưới theo chương trình, dự án và bài toán;

- tìm kiếm và đề xuất đối tác phù hợp;

- theo dõi hoạt động và lịch sử hợp tác;

- đánh giá mức độ tham gia và hiệu quả hợp tác;

- trực quan hóa bản đồ/mạng lưới quan hệ;

- liên kết mạng lưới hợp tác với dự án, công nghệ, nguồn lực và cơ hội trên VI-CONNECT.

10.8. Interoperability

- đồng bộ;

- API;

- liên thông hệ thống ngoài.

10.9. Network Performance

- hội nào hoạt động mạnh;

- tỷ lệ tham gia;

- số kết nối;

- số dự án.

# 11. Trung tâm quản trị, điều hành, KPI & Impact Intelligence

### Mục tiêu

Biến toàn bộ dữ liệu hoạt động của 10 cấu phần trên thành thông tin phục vụ điều hành và bằng chứng về giá trị VI-CONNECT.

Đây chính là cấu phần thực hiện chữ IMPACT.

### Phân rã

## 11.1. Bảng điều hành tổng thể (Executive Dashboard)

- hiển thị tình hình hoạt động tổng thể của VI-CONNECT;

- tổng hợp số lượng người dùng, chuyên gia, tổ chức và Hội thành viên;

- theo dõi số người dùng mới, đang hoạt động và mức độ tương tác;

- theo dõi tình trạng hồ sơ chuyên gia và tổ chức;

- tổng hợp nhu cầu, bài toán, công nghệ và giải pháp đang có trên nền tảng;

- theo dõi số lượng cơ hội và hoạt động ghép nối;

- tổng hợp dự án, nhiệm vụ và hoạt động hợp tác;

- theo dõi hợp đồng, tài trợ, đầu tư và nguồn lực huy động;

- tổng hợp kết quả chuyển giao công nghệ và thương mại hóa;

- hiển thị các KPI theo CONNECT – MATCH – MOBILIZE – IMPACT;

- theo dõi hoạt động theo Hội thành viên, tổ chức, lĩnh vực và địa phương;

- hiển thị xu hướng hoạt động theo thời gian;

- cảnh báo các chỉ số bất thường hoặc không đạt mục tiêu;

- cho phép drill-down từ chỉ số tổng hợp đến dữ liệu chi tiết;

- cung cấp thông tin phục vụ điều hành và ra quyết định của lãnh đạo.

ISO ánh xạ chính: ISO/IEC 38500:2024; ISO 56001:2024; ISO 56008:2024.

## 11.2. Chỉ số CONNECT – Kết nối hệ sinh thái

- số chuyên gia/nhà khoa học tham gia nền tảng;

- số chuyên gia đã được xác thực;

- số Hội thành viên tham gia;

- số tổ chức KH&CN tham gia;

- số viện, trường, doanh nghiệp, startup và đối tác tham gia;

- số quỹ, nhà đầu tư và tổ chức tài trợ tham gia;

- số hồ sơ chuyên gia và tổ chức được chuẩn hóa;

- tỷ lệ hồ sơ đầy đủ và được xác minh;

- số nguồn dữ liệu được tích hợp/liên thông;

- số thực thể trong Knowledge Graph;

- số quan hệ giữa chuyên gia – tổ chức – công nghệ – dự án;

- số kết nối mới được hình thành;

- số nhóm/mạng lưới chuyên môn được hình thành;

- mật độ mạng lưới (Network Density);

- mức độ kết nối giữa các Hội thành viên;

- mức độ kết nối liên ngành, liên tổ chức và liên vùng;

- tỷ lệ người dùng hoạt động;

- mức tăng trưởng mạng lưới theo thời gian;

- phát hiện các nút trung tâm và khoảng trống kết nối trong hệ sinh thái.

Mục tiêu: đo quy mô, chất lượng và mức độ kết nối thực chất của hệ sinh thái, không chỉ đo số tài khoản đăng ký.

ISO ánh xạ chính: ISO/IEC TS 38508:2024; ISO/IEC 38505-1; ISO 56001:2024.

## 11.3. Chỉ số MATCH – Ghép nối cơ hội

- số nhu cầu/bài toán được đưa vào hệ thống;

- số công nghệ, giải pháp và nguồn lực có khả năng đáp ứng;

- số lượt matching được hệ thống tạo ra;

- số matching do AI đề xuất;

- số chuyên gia được đề xuất cho nhu cầu/bài toán;

- số công nghệ/giải pháp được đề xuất;

- số đối tác được đề xuất;

- số nguồn tài trợ/đầu tư được đề xuất;

- điểm phù hợp trung bình (Matching Score);

- tỷ lệ matching đạt ngưỡng phù hợp;

- tỷ lệ đề xuất được người dùng xem;

- tỷ lệ matching được chấp nhận;

- tỷ lệ hai bên thiết lập liên hệ;

- tỷ lệ matching chuyển thành trao đổi/hẹn làm việc;

- tỷ lệ matching chuyển thành cơ hội hợp tác;

- tỷ lệ matching chuyển thành dự án;

- tỷ lệ matching chuyển thành hợp đồng;

- tỷ lệ chuyển đổi tổng thể (Conversion Rate);

- thời gian trung bình từ nhu cầu đến matching;

- thời gian từ matching đến hợp tác;

- đánh giá mức độ hài lòng của các bên;

- theo dõi hiệu quả matching theo lĩnh vực, thuật toán và nhóm người dùng.

Có thể hình thành một Match Funnel:

Nhu cầu → Đề xuất → Xem → Chấp nhận → Liên hệ → Hợp tác → Dự án/Hợp đồng.

ISO ánh xạ chính: ISO 56001:2024; ISO 56007:2023; ISO/IEC 42001:2023; ISO/IEC 23894:2023.

## 11.4. Chỉ số MOBILIZE – Huy động nguồn lực

- số cơ hội được chuyển thành dự án/nhiệm vụ;

- số dự án hợp tác được hình thành;

- số hợp đồng/thỏa thuận hợp tác được ký kết;

- tổng giá trị hợp đồng;

- số chương trình/nguồn tài trợ được kết nối;

- số hồ sơ tài trợ được hình thành;

- số hồ sơ được tài trợ;

- tổng kinh phí tài trợ huy động được;

- số nhà đầu tư tham gia;

- số thương vụ đầu tư được hình thành;

- tổng vốn đầu tư huy động;

- số chuyên gia được huy động tham gia;

- số tổ chức tham gia dự án/hợp tác;

- số phòng thí nghiệm, thiết bị và cơ sở KH&CN được huy động;

- số dịch vụ KH&CN được sử dụng;

- giá trị nguồn lực phi tài chính được huy động;

- tỷ lệ matching chuyển thành dự án/hợp đồng;

- tỷ lệ dự án huy động đủ nguồn lực;

- thời gian trung bình để huy động nguồn lực;

- mức độ huy động nguồn lực giữa các Hội thành viên;

- mức độ huy động nguồn lực ngoài hệ thống VAST;

- phân tích nguồn lực huy động theo lĩnh vực, địa phương và chương trình.

Mục tiêu: đo khả năng của VI-CONNECT trong việc biến kết nối thành nguồn lực thực tế.

ISO ánh xạ chính: ISO 56001:2024; ISO 56003:2019; ISO 56008:2024; ISO/IEC 38506:2020.

## 11.5. Chỉ số IMPACT – Kết quả và tác động

- số dự án/nhiệm vụ hoàn thành;

- số kết quả KH&CN được tạo ra;

- số công nghệ được hoàn thiện;

- số công nghệ được chuyển giao;

- số công nghệ được ứng dụng thực tế;

- số sản phẩm/dịch vụ mới được hình thành;

- số sáng chế, giải pháp hữu ích và tài sản trí tuệ được tạo ra;

- số kết quả được thương mại hóa;

- số doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ/giải pháp;

- số startup/spin-off được hình thành hoặc hỗ trợ;

- giá trị hợp đồng thực hiện;

- doanh thu phát sinh từ sản phẩm/công nghệ;

- giá trị chuyển giao công nghệ;

- vốn đầu tư tiếp theo được huy động;

- chi phí tiết kiệm hoặc năng suất được cải thiện;

- số việc làm/năng lực nhân lực KH&CN được tạo ra;

- số đối tượng/cộng đồng hưởng lợi;

- tác động đến phát triển kinh tế – xã hội;

- tác động môi trường, khi phù hợp;

- số kết quả nghiên cứu được sử dụng trong tư vấn và phản biện;

- số kiến nghị được cơ quan quản lý tiếp nhận;

- số kết quả góp phần xây dựng chính sách, quy định hoặc tiêu chuẩn;

- mức độ duy trì hợp tác sau khi dự án kết thúc;

- đánh giá tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

- quản lý bằng chứng chứng minh kết quả và tác động;

- phân tích mức đóng góp của VI-CONNECT đối với kết quả đạt được.

Đặc biệt phải phân biệt ba cấp:

Output → sản phẩm trực tiếp được tạo ra
Outcome → thay đổi/kết quả do sản phẩm tạo ra
Impact → tác động kinh tế, xã hội, KH&CN hoặc chính sách ở mức rộng hơn.

ISO ánh xạ chính: ISO 56008:2024 về đo lường hoạt động đổi mới sáng tạo; ISO 56001:2024 về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo.

## 11.6. Chỉ số đổi mới sáng tạo (Innovation KPI)

- số nhu cầu, bài toán và cơ hội đổi mới được ghi nhận;

- số ý tưởng/giải pháp được đề xuất;

- số cơ hội được ghép nối thành công;

- số dự án đổi mới sáng tạo được hình thành;

- số tổ chức/chuyên gia tham gia hoạt động đổi mới;

- số quan hệ hợp tác mới được thiết lập;

- số công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới được phát triển;

- số sáng chế, giải pháp hữu ích và tài sản trí tuệ được tạo ra;

- số công nghệ được chuyển giao/thương mại hóa;

- thời gian từ ý tưởng/cơ hội đến dự án;

- tỷ lệ ý tưởng/cơ hội chuyển thành dự án;

- tỷ lệ dự án tạo ra kết quả ứng dụng;

- nguồn lực và vốn huy động cho đổi mới sáng tạo;

- giá trị kinh tế, xã hội và KH&CN tạo ra;

- theo dõi xu hướng và mức cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo.

ISO ánh xạ chính: ISO 56001:2024 và đặc biệt ISO 56008:2024 về công cụ và phương pháp đo lường hoạt động đổi mới sáng tạo.

## 11.7. Bảng điều khiển chất lượng dữ liệu (Data Quality Dashboard)

- theo dõi mức độ đầy đủ của dữ liệu (Completeness);

- theo dõi độ chính xác (Accuracy);

- theo dõi tính nhất quán (Consistency);

- theo dõi tính hợp lệ (Validity);

- theo dõi mức độ cập nhật (Currentness);

- phát hiện dữ liệu trùng lặp;

- phát hiện dữ liệu thiếu/sai;

- theo dõi dữ liệu đã/chưa được xác minh;

- theo dõi nguồn gốc và khả năng truy xuất dữ liệu (Data Provenance/Traceability);

- đánh giá chất lượng hồ sơ chuyên gia;

- đánh giá chất lượng hồ sơ tổ chức;

- đánh giá chất lượng dữ liệu công nghệ, dự án và công bố;

- đánh giá chất lượng dữ liệu dùng cho AI/Matching;

- cảnh báo suy giảm chất lượng dữ liệu;

- phân tích chất lượng theo nguồn dữ liệu/cấu phần/đơn vị;

- quản lý yêu cầu làm sạch và khắc phục dữ liệu;

- chấm điểm chất lượng dữ liệu (Data Quality Score);

- theo dõi xu hướng cải thiện chất lượng dữ liệu.

ISO ánh xạ chính: ISO/IEC 25012 (Data Quality Model), ISO/IEC 25024 (Measurement of Data Quality), ISO 8000 và ISO/IEC 38505-1 (Governance of Data).

## 11.8. AI Governance Dashboard

- AI models;

- risk;

- accuracy;

- bias;

- human override.

## 11.9. Bảng điều khiển an toàn, an ninh thông tin (Security Dashboard)

- theo dõi trạng thái an toàn, an ninh thông tin toàn nền tảng;

- giám sát đăng nhập, xác thực và phiên truy cập;

- theo dõi người dùng, vai trò và quyền truy cập;

- phát hiện truy cập bất thường/trái phép;

- theo dõi sự kiện và cảnh báo an toàn thông tin;

- giám sát nhật ký hệ thống và audit log;

- theo dõi lỗ hổng và tình trạng khắc phục;

- giám sát API và các kết nối liên thông;

- theo dõi trạng thái mã hóa và bảo vệ dữ liệu;

- giám sát sao lưu và phục hồi dữ liệu;

- theo dõi tình trạng dịch vụ, hệ thống và hạ tầng;

- quản lý và theo dõi sự cố an toàn thông tin;

- theo dõi thời gian phát hiện, phản ứng và xử lý sự cố;

- giám sát rủi ro từ nhà cung cấp/bên thứ ba;

- theo dõi các chỉ số/KPI an toàn thông tin;

- cảnh báo sự kiện nghiêm trọng cho người có thẩm quyền;

- tổng hợp báo cáo an toàn thông tin theo đơn vị, cấu phần và thời gian.

ISO ánh xạ chính: ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27002:2022. Với dữ liệu cá nhân cần đồng thời ánh xạ các yêu cầu pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

## 11.10. Quản lý rủi ro và tuân thủ (Risk & Compliance)

- thiết lập danh mục rủi ro của VI-CONNECT;

- nhận diện và phân loại rủi ro;

- đánh giá khả năng xảy ra và mức độ tác động;

- xác định mức độ rủi ro và mức chấp nhận rủi ro;

- lập và theo dõi biện pháp xử lý rủi ro;

- phân công chủ sở hữu rủi ro (Risk Owner);

- quản lý rủi ro công nghệ và hạ tầng;

- quản lý rủi ro dữ liệu và quyền riêng tư;

- quản lý rủi ro AI và thuật toán Matching;

- quản lý rủi ro an toàn thông tin;

- quản lý rủi ro vận hành và liên thông;

- quản lý rủi ro đối tác, nhà cung cấp và bên thứ ba;

- quản lý yêu cầu pháp luật, quy định và tiêu chuẩn áp dụng;

- xây dựng ma trận yêu cầu tuân thủ (Compliance Matrix);

- ánh xạ yêu cầu ISO với quy trình, cấu phần và biện pháp kiểm soát;

- quản lý hồ sơ và bằng chứng tuân thủ;

- theo dõi đánh giá nội bộ, phát hiện và điểm không phù hợp;

- quản lý hành động khắc phục và cải tiến;

- cảnh báo yêu cầu tuân thủ quá hạn/chưa đáp ứng;

- theo dõi Risk & Compliance KPI;

- tổng hợp mức độ tuân thủ theo tiêu chuẩn, cấu phần và đơn vị;

- lập báo cáo rủi ro và tuân thủ phục vụ lãnh đạo, kiểm tra và đánh giá.

ISO ánh xạ chính: ISO 31000:2018 về quản lý rủi ro; ISO 37301:2021 về hệ thống quản lý tuân thủ; đồng thời tích hợp các yêu cầu rủi ro chuyên ngành từ ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894, ISO 56001 và nhóm ISO/IEC 38500.

## 11.11. Dự báo và phân tích xu hướng (Forecasting)

- phân tích xu hướng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- phát hiện lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ mới nổi;

- phân tích xu hướng nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp và xã hội;

- dự báo nhu cầu chuyên gia, nhân lực KH&CN theo lĩnh vực;

- phân tích sự thay đổi và phát triển của các chuyên ngành;

- nhận diện các lĩnh vực liên ngành và hướng nghiên cứu mới;

- phân tích xu hướng công bố, sáng chế và chuyển giao công nghệ;

- phân tích xu hướng cung – cầu công nghệ;

- dự báo nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực KH&CN;

- phân tích xu hướng tài trợ và đầu tư;

- phát hiện các chương trình, quỹ và nguồn vốn tiềm năng;

- dự báo nhu cầu vốn theo lĩnh vực, công nghệ và giai đoạn phát triển;

- phân tích xu hướng hình thành dự án và mạng lưới hợp tác;

- phát hiện các cụm chuyên gia, tổ chức và công nghệ đang phát triển;

- phân tích khoảng trống năng lực, công nghệ và nguồn lực;

- xây dựng bản đồ xu hướng công nghệ (Technology Landscape);

- xây dựng bản đồ công nghệ mới nổi (Emerging Technology Map);

- xây dựng kịch bản và dự báo phục vụ hoạch định chiến lược;

- cảnh báo sớm cơ hội, rủi ro và thay đổi đáng chú ý;

- cung cấp Strategic Intelligence phục vụ lãnh đạo VAST và các Hội thành viên.

ISO ánh xạ chính: ISO 56006:2021 về Strategic Intelligence Management; ISO 56001 về quản lý đổi mới sáng tạo; ISO 56007 về quản lý cơ hội và ý tưởng. Khi sử dụng AI để dự báo, áp dụng thêm ISO/IEC 42001 và ISO/IEC 23894.

## 11.12. Báo cáo và cung cấp thông tin điều hành

- xây dựng hệ thống báo cáo thống nhất toàn VI-CONNECT;

- tổng hợp dữ liệu tự động từ các cấu phần;

- thiết lập biểu mẫu và chỉ tiêu báo cáo;

- báo cáo theo thời gian, lĩnh vực, địa phương, tổ chức và chương trình;

- báo cáo tổng hợp phục vụ lãnh đạo VAST;

- báo cáo hoạt động của Hội thành viên;

- báo cáo hoạt động của các tổ chức KH&CN;

- báo cáo mạng lưới chuyên gia và nguồn lực KH&CN;

- báo cáo cung – cầu, matching và cơ hội hợp tác;

- báo cáo dự án, nhiệm vụ và kết quả KH&CN;

- báo cáo tài trợ, đầu tư và huy động nguồn lực;

- báo cáo hợp đồng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa;

- báo cáo KPI theo Connect – Match – Mobilize – Impact;

- báo cáo đổi mới sáng tạo và năng lực đổi mới;

- báo cáo tác động kinh tế, xã hội, KH&CN và chính sách;

- báo cáo chất lượng dữ liệu;

- báo cáo AI, rủi ro và giám sát thuật toán;

- báo cáo an toàn, an ninh thông tin;

- báo cáo rủi ro và mức độ tuân thủ;

- cung cấp báo cáo cho cơ quan quản lý theo thẩm quyền;

- cung cấp báo cáo cho Hội thành viên theo phạm vi dữ liệu được phân quyền;

- cung cấp báo cáo cho quỹ, nhà đầu tư và tổ chức tài trợ theo chương trình/dự án;

- cung cấp báo cáo cho đối tác theo thỏa thuận chia sẻ dữ liệu;

- xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo theo yêu cầu;

- cho phép tạo báo cáo tùy biến theo người dùng và vai trò;

- xuất báo cáo dưới các định dạng phù hợp;

- quản lý phiên bản, lịch sử và phê duyệt báo cáo;

- kiểm soát quyền truy cập và phạm vi dữ liệu báo cáo;

- truy xuất nguồn dữ liệu và bằng chứng của từng chỉ tiêu;

- hỗ trợ API/dashboard để chia sẻ chỉ tiêu được phép với hệ thống bên ngoài.

ISO ánh xạ chính: ISO 56008:2024 cho đo lường hoạt động đổi mới sáng tạo; ISO/IEC 38500 cho thông tin phục vụ quản trị; ISO/IEC 38505-1 cho quản trị dữ liệu; ISO/IEC 27001 cho kiểm soát truy cập và bảo vệ thông tin báo cáo.

# Quan hệ giữa 11 cấu phần

Có thể hình dung toàn bộ hệ thống bằng chuỗi nghiệp vụ:

01 WHO?

Hồ sơ chuyên gia & tổ chức

↓

03 WHAT DO WE KNOW?

Tri thức & dữ liệu

↓

06 WHAT PROBLEM?

Bài toán / Challenge

↓

02 WHO/WHAT CAN SOLVE IT?

Cung – cầu & Matching

↓

05 AI INTELLIGENCE

AI tìm và xếp hạng phương án

↓

04 WORK TOGETHER

Dự án & hợp tác

↓

07 WHAT RESOURCES?

Hạ tầng & nguồn lực

↓

08 WHO FUNDS IT?

Tài trợ & đầu tư

↓

09 COMMIT & EXECUTE

Hợp đồng & giao dịch

↓

11 WHAT VALUE WAS CREATED?

KPI & Impact

Trong khi đó:

10 ECOSYSTEM GOVERNANCE

bao quanh và điều phối toàn bộ 10 cấu phần còn lại.

# Phân nhóm kiến trúc tôi đề nghị chốt

Thay vì nhìn 11 cấu phần ngang hàng, nên gom thành 5 miền năng lực:

| Miền | Cấu phần |
| --- | --- |
| A. CONNECT – Xây hệ sinh thái | 01, 03, 10 |
| B. DISCOVER & MATCH – Phát hiện cơ hội | 02, 05, 06 |
| C. MOBILIZE – Huy động nguồn lực | 07, 08 |
| D. EXECUTE – Triển khai | 04, 09 |
| E. IMPACT – Điều hành & tác động | 11 |

Như vậy kiến trúc nghiệp vụ trở nên rất rõ:

CONNECT → 01 + 03 + 10
MATCH → 02 + 05 + 06
MOBILIZE → 07 + 08
EXECUTE → 04 + 09
IMPACT → 11

# PHẦN V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Đề án được triển khai theo 03 giai đoạn trong thời gian 05 năm, cụ thể như sau:

Nguyên tắc chuyển giai đoạn: không mở rộng chỉ vì hoàn thành phần mềm. Giai đoạn 1 chỉ được nghiệm thu khi đạt tối thiểu 10-15 giao dịch/nhiệm vụ thực tế, 500 hồ sơ chuyên gia và ít nhất 70% hồ sơ dùng cho ghép nối được xác thực; đồng thời quy trình pháp lý vận hành được và không có tồn tại an toàn nghiêm trọng. Quyết định chuyển sang giai đoạn 2 còn phải căn cứ vào tổng giá trị hợp đồng, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành, tỷ lệ khách hàng quay lại, chi phí vận hành trên mỗi giao dịch và tỷ lệ chi phí vận hành được bù đắp bằng doanh thu dịch vụ theo ngưỡng do Ban Chỉ đạo phê duyệt.

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung trọng tâm | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 Chuẩn bị & thí điểm | Năm 1 | Hoàn thiện khung pháp lý, kiến trúc dữ liệu - kỹ thuật; phát triển MVP tập trung vào hồ sơ chuyên gia, công nghệ/cung-cầu, ngân hàng bài toán, AI hỗ trợ ghép nối, quản lý dự án và quản trị hội thành viên; vận hành dashboard tác động tối thiểu. | Nền tảng VI CONNECT phiên bản thí điểm; 3-5 hội thành viên tham gia; 500+ hồ sơ chuyên gia/nhà khoa học. |
| Giai đoạn 2 Triển khai diện rộng | Năm 2-3 | Mở rộng tới toàn bộ hệ thống hội thành viên; bổ sung tri thức-dữ liệu khoa học, hạ tầng/dịch vụ KH&CN, tài trợ-nguồn lực, truyền thông-cộng đồng; tăng cường AI và liên thông trong nước. | Phủ 34 tỉnh/thành và các hội ngành toàn quốc; 5.000+ chuyên gia, 500+/624 tổ chức KH&CN trực thuộc kết nối. |
| Giai đoạn 3 Hoàn thiện & phát triển bền vững | Năm 4-5 | Hoàn thiện mô hình vận hành và tài chính bền vững; mở rộng liên thông quốc tế, phân tích nâng cao và đo lường tác động kinh tế - xã hội dài hạn. | Nền tảng vận hành ổn định, tự chủ một phần tài chính; mạng lưới kết nối quốc tế với các tổ chức KH&CN khu vực. |

# PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc tổ chức thực hiện Đề án được phân công theo mô hình sau, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Ban lãnh đạo VAST và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan:

| Chủ thể | Vai trò, trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Ban Chỉ đạo Đề án (Lãnh đạo VAST) | Chỉ đạo chung, phê duyệt chủ trương, huy động nguồn lực, kết nối với các bộ, ngành liên quan. |
| TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO (HTIC) - Đơn vị đề xuất, chủ trì xây dựng và thực hiện | Đề xuất chủ trương và xây dựng nội dung Đề án; trực tiếp thiết kế, phát triển, đầu tư nguồn lực xã hội hoá và vận hành kỹ thuật nền tảng VI CONNECT trong giai đoạn xây dựng và thí điểm; báo cáo Ban Chỉ đạo và đề xuất mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo. |
| Ban Điều hành / Tổ công tác chuyên trách | Trực tiếp quản lý, điều phối triển khai đề án; xây dựng kế hoạch chi tiết, theo dõi tiến độ, báo cáo Ban Chỉ đạo. |
| Các hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc | Cung cấp dữ liệu chuyên gia, nhu cầu kết nối; tham gia thí điểm, phổ biến, sử dụng nền tảng. |
| Đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính | Tham gia kết nối cung - cầu công nghệ, đầu tư, tài trợ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng. |
| Cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Bộ KH&CN, Bộ Tài chính...) | Phối hợp thẩm định, hỗ trợ cơ chế, chính sách; kết nối dữ liệu quốc gia về KH&CN, ĐMST. |

# PHẦN VII. NGUỒN LỰC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

## 1. Nguồn lực thực hiện

Đề án huy động, kết hợp nhiều nguồn lực để bảo đảm tính khả thi và bền vững trong dài hạn:

| Nguồn lực | Nội dung huy động, sử dụng |
| --- | --- |
| Ngân sách nhà nước | Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, chương trình chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ giai đoạn xây dựng nền tảng lõi và thí điểm. |
| Nguồn xã hội hoá | Do TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO (HTIC) trực tiếp đầu tư trong giai đoạn xây dựng và thí điểm; huy động bổ sung từ doanh nghiệp, hội thành viên, quỹ phát triển KH&CN và các chương trình hợp tác công - tư (PPP) ở các giai đoạn mở rộng. |
| Nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng | Phí kết nối, tư vấn, đào tạo, quảng bá công nghệ trên nền tảng; hướng tới tự chủ tài chính một phần từ giai đoạn 2. |
| Nhân lực | Đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyên gia lĩnh vực, cán bộ quản trị nội dung; huy động mạng lưới cộng tác viên là trí thức KH&CN. |
| Hạ tầng kỹ thuật | Hạ tầng điện toán đám mây, bảo mật dữ liệu, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống của VAST. |

## 2. Kinh phí xây dựng đề án (Giai đoạn 1)

Kinh phí xây dựng nền tảng lõi và triển khai thí điểm VI CONNECT trong Giai đoạn 1 (Năm 1) dự kiến khoảng 5.000 triệu đồng (05 tỷ đồng). HTIC đề xuất huy động và bố trí từ nguồn xã hội hóa theo kế hoạch tài chính được cấp có thẩm quyền chấp thuận; không mặc nhiên hình thành nghĩa vụ tài chính của VAST hoặc sử dụng ngân sách nhà nước trong giai đoạn khởi tạo. Cam kết vốn, tiến độ góp vốn, quyền sở hữu tài sản hình thành, quyền khai thác dữ liệu và cơ chế xử lý khi dừng dự án phải được quy định bằng văn bản trước khi triển khai. Cơ cấu dự kiến như sau:

| Hạng mục | Nội dung | Kinh phí dự kiến (triệu đồng) | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát, thiết kế kiến trúc hệ thống | Khảo sát nhu cầu, thiết kế kiến trúc tổng thể, xây dựng quy chế vận hành, quy chế dữ liệu. | 500 | HTIC |
| Phát triển nền tảng lõi | Lập trình các module CSDL chuyên gia, cổng thông tin, kết nối cung - cầu; triển khai hạ tầng điện toán đám mây, bảo mật. | 3.500 | HTIC |
| Đào tạo, vận hành thí điểm | Tập huấn cán bộ đầu mối tại hội thành viên; vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống. | 400 | HTIC |
| Truyền thông, ra mắt thương hiệu | Xây dựng bộ nhận diện VI CONNECT; truyền thông ra mắt nền tảng thí điểm. | 200 | HTIC |
| Dự phòng (~9%) | Dự phòng rủi ro phát sinh trong quá trình xây dựng, thí điểm. | 400 | HTIC |
| Tổng cộng Giai đoạn 1 |  | 5.000 | HTIC |

Kinh phí trên là dự toán sơ bộ làm cơ sở trình chủ trương; số liệu chi tiết theo từng hạng mục sẽ được HTIC xây dựng, thuyết minh cụ thể trong kế hoạch triển khai chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí cho Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thí điểm, kết hợp ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hoá bổ sung và nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng như nêu tại Mục 1.

Về công tác số hoá dữ liệu ban đầu: dự toán Giai đoạn 1 không bố trí kinh phí riêng cho hạng mục này. Khối lượng số hoá, chuẩn hoá hồ sơ của 3-5 hội thành viên thí điểm và 500 chuyên gia theo mục tiêu Năm 1 được thực hiện bằng nguồn lực sẵn có, cụ thể: (i) nhân sự chuyên trách của TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO đảm nhiệm việc xây dựng biểu mẫu, chuẩn dữ liệu, kiểm tra chất lượng và xử lý các trường hợp phức tạp; (ii) mạng lưới cộng tác viên là cán bộ đầu mối tại các hội thành viên tham gia thí điểm, được tập huấn và hỗ trợ trong hạng mục Đào tạo, vận hành thí điểm; (iii) các hội thành viên và bản thân chuyên gia trực tiếp khai báo, cập nhật hồ sơ trên nền tảng theo cơ chế tự nhập liệu có xác thực. Theo đó, nền tảng phải được thiết kế ngay từ Giai đoạn 1 các công cụ hỗ trợ nhập liệu phân tán: biểu mẫu trực tuyến, nhập liệu hàng loạt từ tệp bảng tính, phân quyền cho cán bộ đầu mối của từng hội, quy trình rà soát - xác thực trước khi hồ sơ được đưa vào sử dụng cho ghép nối, và cơ chế thu thập ý kiến đồng ý của chủ thể dữ liệu ngay trong quá trình khai báo. Chi phí cho các công cụ này nằm trong hạng mục Phát triển nền tảng lõi.

## 3. Mô hình doanh thu và nguyên tắc dòng tiền

- Phí thiết kế và chuẩn hóa đầu bài do bên đặt hàng chi trả theo phạm vi công việc.

- Phí tuyển chọn, thẩm định và quản lý nhiệm vụ được tách khỏi kinh phí chuyên môn, áp dụng theo mức cố định hoặc tỷ lệ hợp lý được phê duyệt.

- Doanh thu dịch vụ chuyên gia, đào tạo, quản lý chương trình tài trợ, thẩm định dự án, chuyển giao công nghệ và dữ liệu/phần mềm B2B được hạch toán riêng.

- Phí thành công, bản quyền hoặc quyền lợi trong doanh nghiệp dự án chỉ áp dụng khi phù hợp pháp luật, điều lệ, thẩm quyền và được quy định trước trong hợp đồng.

- Thiết lập mã giao dịch, tài khoản/sổ theo dõi và quy trình đối soát; giải ngân theo mốc nghiệm thu; công khai nguyên tắc phân chia cho chuyên gia, tổ chức thực hiện, hội thành viên và đơn vị vận hành.

# PHẦN VIII. HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO

## 1. Hiệu quả dự kiến

- Hiệu quả về quản trị: giúp VAST và hệ thống hội thành viên quản trị dữ liệu trí thức, tổ chức KH&CN một cách tập trung, minh bạch, kịp thời phục vụ công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: rút ngắn thời gian, chi phí kết nối giữa nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu, gia tăng giá trị kinh tế từ hoạt động KH,CN&ĐMST.

- Hiệu quả xã hội: nâng cao khả năng tiếp cận tri thức khoa học của cộng đồng; củng cố vai trò, vị thế của VAST trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

## 2. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

- Rủi ro về tiến độ và nguồn lực triển khai: xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, ưu tiên thí điểm trước khi mở rộng, có cơ chế huy động nguồn lực xã hội hoá bổ sung.

- Rủi ro về mức độ tham gia của hội thành viên và chuyên gia: xây dựng cơ chế khuyến khích, ghi nhận đóng góp; triển khai truyền thông, tập huấn sử dụng nền tảng ngay từ giai đoạn thí điểm.

- Rủi ro về an toàn, bảo mật dữ liệu: áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật, phân quyền truy cập chặt chẽ; xây dựng quy chế quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu tổ chức.

- Rủi ro về tính bền vững tài chính: xây dựng lộ trình đa dạng hoá nguồn thu, hướng tới tự chủ tài chính một phần từ giai đoạn 2 trở đi.

- Rủi ro nền tảng nhiều người đăng ký nhưng ít giao dịch: chỉ phát triển tính năng gắn với 10-20 giao dịch thật; đo theo hợp đồng, vốn, nghiệm thu và chuyển giao.

- Rủi ro sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh và tranh chấp dữ liệu: áp dụng NDA, phân loại dữ liệu, điều khoản quyền sở hữu/quyền sử dụng, nhật ký truy cập và quy trình xử lý sự cố.

- Rủi ro bị hiểu hoặc vận hành như trung gian đầu tư/tài chính chưa đủ điều kiện: giới hạn vai trò ở chuẩn hóa, thẩm định và kết nối; mọi nghiệp vụ tài chính được thực hiện qua tổ chức đủ điều kiện và hợp đồng phù hợp.

- Rủi ro phụ thuộc nhà cung cấp công nghệ: quy định quyền sở hữu mã nguồn và dữ liệu, tài liệu kỹ thuật, API mở, sao lưu, quyền kiểm toán và kế hoạch chuyển đổi nhà cung cấp.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VI CONNECT được xây dựng nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của VAST trong việc tập hợp, kết nối và huy động nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật cả nước. Việc triển khai Đề án là bước đi cần thiết, phù hợp với xu thế và có tính khả thi cao khi được tổ chức thực hiện bài bản, theo lộ trình rõ ràng.

Giá trị khác biệt của Đề án nằm ở chỗ nền tảng không dừng ở việc tập hợp dữ liệu mà đi trọn bốn bước Kết nối - Ghép nối - Huy động nguồn lực - Tạo tác động, đưa tri thức của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật đến kết quả cuối cùng là hợp đồng được ký, nhiệm vụ được nghiệm thu, công nghệ được chuyển giao và nguồn lực được huy động trên thực tế.

Kính đề nghị Lãnh đạo VAST xem xét chấp thuận chủ trương và cho phép triển khai bước chuẩn bị-thí điểm có điều kiện; giao HTIC làm đầu mối xây dựng kế hoạch chi tiết, hồ sơ pháp lý, thiết kế dữ liệu, phương án tài chính và tối thiểu 03-05 giao dịch thử nghiệm để báo cáo trước khi quyết định đầu tư mở rộng. Việc yêu cầu hội thành viên cung cấp dữ liệu phải dựa trên quy chế, danh mục dữ liệu tối thiểu, phân quyền và cơ chế đồng ý phù hợp; kết quả thí điểm cần được đánh giá độc lập tại các mốc 6 và 12 tháng.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cổng thông tin điện tử VAST (VAST.vn), "Giới thiệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" - số liệu 152 hội thành viên gồm các hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cổng TTĐT Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định, "Lịch sử hình thành và phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" (theo VAST.vn) - số liệu hơn 2,8 triệu hội viên, hơn 1,5 triệu trí thức, 101 cơ quan báo chí, hơn 400 ấn phẩm.

- Cổng TTĐT Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng, "Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng".

- Báo Nhân Dân điện tử, "Đổi mới phương thức triển khai hoạt động tư vấn, phản biện xã hội", 2025.

- Báo Khánh Hòa điện tử, "Ra mắt Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam", 7/2025 (số liệu pha 1: 600 công nghệ, 50 nhu cầu, 150 chuyên gia).

- Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ (mst.gov.vn), "Ra mắt Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Việt Nam", 30/6/2025 - mô hình hợp tác công - tư.

- Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ (mst.gov.vn), "Đẩy nhanh kết nối, liên thông dữ liệu các sàn giao dịch khoa học và công nghệ trên toàn quốc", 11/2025.

- TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO (HTIC), Danh mục tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VAST (tổng hợp từ VAST.vn) - 624 tổ chức, gồm 444 trung tâm, 141 viện, 36 liên hiệp, 2 văn phòng và 1 đơn vị khác.

- TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO (HTIC), Tài liệu khảo sát mô hình nền tảng số khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế, 7/2026 - tổng hợp từ NTIS (Hàn Quốc), J-GLOBAL và researchmap (Nhật Bản), BrCris (Brazil), CORDIS và Funding & Tenders (EU), OpenAlex, WIPO GREEN, Enterprise Europe Network, CAST/科创中国 (Trung Quốc) và Cổng Sáng kiến quốc gia (Việt Nam).

- Quốc hội, Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, ngày 22/6/2023, hiệu lực 01/7/2024.

- Chính phủ, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Quốc hội, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, ngày 27/6/2025, hiệu lực 01/10/2025.

- Chính phủ, các Nghị định số 262, 263, 265, 267 và 268/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- INFLIBNET Centre (Ấn Độ), "VIDWAN - Expert Database and National Researcher Network", vidwan.inflibnet.ac.in (truy cập 8/2026).

- INFLIBNET Centre (Ấn Độ), "IRINS - Indian Research Information Network System", irins.inflibnet.ac.in (truy cập 8/2026) - trên 180 bản triển khai tại các tổ chức nghiên cứu.

- Science and Technology Index (SINTA), Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, sinta.kemdiktisaintek.go.id (truy cập 8/2026).

- EOSC Association, "National CRIS system" - giới thiệu hệ sinh thái PTCRIS (Bồ Đào Nha) và các hệ thống CRIS quốc gia (truy cập 8/2026).

- Halo (halo.science), nền tảng kết nối bộ phận nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp với nhà khoa học và nhóm khởi nguồn đại học (truy cập 8/2026).

- IN-PART (in-part.com), "About Us" - nền tảng ghép nối viện, trường với doanh nghiệp; số liệu trên 250 trường/viện, hơn 13.000 cuộc kết nối, khoảng 30 triệu bảng Anh kinh phí nghiên cứu huy động qua dịch vụ Discover (truy cập 8/2026).

- Wazoku/InnoCentive (wazoku.com), mạng lưới chuyên gia giải bài toán theo cơ chế chi trả cho lời giải (truy cập 8/2026).

- Korean Federation of Science and Technology Societies (KOFST), "Member Organizations", kofst.or.kr - 612 tổ chức thành viên (truy cập 8/2026).